Acta constitutiva del proyecto

Generador pedagógico de pruebas unitarias (IA Beta)

Control del documento

Información del documento

| Identificación del documento | Acta constitutiva del proyecto |
| --- | --- |
| Responsable del documento | Equipo del proyecto — Generador pedagógico de pruebas unitarias |
| Fecha de emisión | 19/agosto/2026 |
| Fecha de última modificación | 21/agosto/2026 |
| Nombre del archivo | acta-constitutiva.docx |

Historia del documento

| Versión | Fecha de versión | Modificaciones |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/agosto/2026 | Primera entrega: portada, índice y definición del proyecto (visión, objetivos, alcance, entregables) |
| 0.2 | 19/agosto/2026 | Se agrega detección heurística de pruebas tautológicas (RF-24) al alcance dentro del MVP |
| 0.3 | 21/agosto/2026 | Se agrega sección 3. Plan de implementación (3.1 Cronograma), con fechas por fase |

Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Por asignar |  |  |
| Coordinador | Por asignar |  |  |
| Gerente del proyecto | Por asignar |  |  |

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Definición del Proyecto

2.1 Visión

2.2 Objetivos

2.3 Alcance

2.4 Entregables

3. Plan de implementación

3.1 Cronograma

1. Resumen ejecutivo

El proyecto “Generador pedagógico de pruebas unitarias (IA Beta)” desarrolla una plataforma web que recibe un fragmento de código en Python o JavaScript/TypeScript, genera pruebas unitarias mediante un modelo de lenguaje y explica el criterio con el que se eligió cada caso, con el fin de que el estudiante aprenda a escribir sus propias pruebas en lugar de depender de la herramienta.

A diferencia de un generador de pruebas convencional, el producto trata la explicación del razonamiento como parte central de la entrega, no como un adorno: cada caso de prueba indica qué cubre y por qué se eligió. El proyecto contempla generación sin necesidad de cuenta (con cuota limitada por IP) y cuentas opcionales con historial persistente.

El proyecto se ejecuta bajo metodología Scrum, en sprints de dos semanas, con fecha límite fijada al 1 de diciembre de 2026. Este documento formaliza el inicio del proyecto y establece su visión, objetivos, alcance, entregables y cronograma.

2. Definición del Proyecto

2.1 Visión

Ofrecer a estudiantes de programación de nivel introductorio a intermedio una herramienta que no solo genere pruebas unitarias para su código, sino que les enseñe a razonar qué casos vale la pena probar y por qué, de modo que dejen de depender de la herramienta para escribir sus propias pruebas.

2.2 Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web que reciba un fragmento de código, genere pruebas unitarias para él mediante un modelo de lenguaje, y explique el criterio de selección de cada caso, de modo que el estudiante desarrolle la capacidad de escribir sus propias pruebas.

Objetivos específicos:

- Permitir el envío de código en Python y JavaScript/TypeScript. Java y C/C++ quedan fuera del MVP.

- Generar un archivo de pruebas listo para copiar, en el framework convencional de cada lenguaje (pytest, Vitest).

- Acompañar cada caso de prueba con la explicación de qué cubre y por qué se eligió.

- Permitir copiar o descargar el archivo generado.

- Implementar autenticación y persistencia del historial por usuario.

- Controlar el costo operativo mediante límites de uso por usuario y por IP.

- Documentar arquitectura, decisiones técnicas y resultados.

2.3 Alcance

El alcance define el marco formal del proyecto: qué cambia en la experiencia del estudiante y qué queda deliberadamente fuera del MVP para que el proyecto sea viable en un semestre.

Dentro del MVP:

- Landing pública con teoría breve de pruebas unitarias, ejemplos y llamada a probar la plataforma.

- Generación sin necesidad de cuenta, con cuota reducida por IP y protección anti-bot (Cloudflare Turnstile).

- Cuenta opcional sin contraseña (magic link) para subir la cuota y guardar historial.

- Editor de código con selección de lenguaje (Python, JavaScript/TypeScript) y framework (pytest/unittest, Vitest/Jest).

- Generación del archivo de pruebas junto con la explicación de cada caso.

- Validación por reglas de framework antes de mostrar el resultado como válido.

- Detección heurística de pruebas tautológicas (assert True, aserciones triviales, mocks amañados) antes de mostrar el resultado, sin ejecutar código.

- Copiar y descargar el archivo generado; historial personal consultable (solo con cuenta).

- Límite de generaciones por periodo, distinto para usuarios anónimos y autenticados.

Fuera del MVP:

- Soporte de Java (JUnit 5) y C/C++ (GoogleTest, Catch2).

- Ejecución de las pruebas generadas y reporte de cobertura.

- Detección de errores o análisis de estilo del código de entrada.

- Cuentas de profesor, grupos o reportes agregados.

- Chat de seguimiento sobre un resultado, análisis de repositorios completos y aplicación móvil nativa.

2.4 Entregables

Habiendo definido el alcance del proyecto, se listan los productos principales a entregar:

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Plataforma web funcional | Astro (SSR) + React + Tailwind en Cloudflare Workers: landing, editor de código y despliegue del resultado en streaming. |
| Integración con la API del modelo | Módulo de generación (lib/llm/), prompt de sistema y producción del archivo de pruebas. |
| Explicación por caso de prueba | Parte del mismo flujo de generación: qué cubre cada caso y por qué se eligió. |
| Cuentas opcionales y persistencia | Better Auth (magic link) y Turso; historial de generaciones por usuario. |
| Repositorio de código | Control de versiones y gestión del proyecto. |
| Documentación del proyecto | Carpeta docs/: PRD, arquitectura, costos, plan, metodología, límites. |
| Presentación final del prototipo | Presentación de cierre del proyecto ante el equipo docente. |

3. Plan de implementación

El proyecto se desarrolla bajo metodología Scrum, en sprints de dos semanas, con fecha límite fijada al 1 de diciembre de 2026. El calendario por fase se estableció al inicio del Sprint 1, el 19 de agosto de 2026.

3.1 Cronograma

La tabla siguiente presenta las fases del proyecto, su duración estimada y las fechas correspondientes. Ante un eventual retraso, el ajuste de alcance se aplica primero sobre la Fase 4 (interfaz), preservando la Fase 2 (calibración) y la Fase 5 (prueba con usuarios).

| Fase | Duración | Fechas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Preparación | 1 sprint | 2026-08-19 → 2026-09-01 |
| Fase 1 — Núcleo de la generación | 2 sprints | 2026-09-02 → 2026-09-29 |
| Fase 2 — Calibración | 1 sprint | 2026-09-30 → 2026-10-13 |
| Fase 3 — Cuentas opcionales y persistencia | 1 sprint | 2026-10-14 → 2026-10-27 |
| Fase 4 — Interfaz | 1 sprint | 2026-10-28 → 2026-11-10 |
| Fase 5 — Prueba con usuarios y cierre | 1 sprint | 2026-11-11 → 2026-11-24 |
| Colchón (sin sprint asignado) | — | 2026-11-25 → 2026-12-01 |