Acta constitutiva del proyecto

Generador pedagógico de pruebas unitarias (IA Beta)

## Control del documento

Información del documento

| Identificación del documento | Acta constitutiva del proyecto |
| --- | --- |
| Responsable del documento | Equipo del proyecto — Generador pedagógico de pruebas unitarias |
| Fecha de emisión | 19/agosto/2026 |
| Fecha de última modificación | 19/agosto/2026 |
| Nombre del archivo | acta-constitutiva.docx |

Historia del documento

| Versión | Fecha de versión | Modificaciones |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/agosto/2026 | Primera entrega: portada, índice y definición del proyecto (visión, objetivos, alcance, entregables) |
| 0.2 | 19/agosto/2026 | Se agrega detección heurística de pruebas tautológicas (RF-24) al alcance dentro del MVP |

Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de proyecto | Por asignar |  |  |
| Coordinador | Por asignar |  |  |
| Gerente del proyecto | Por asignar |  |  |

# Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Definición del Proyecto

2.1 Visión

2.2 Objetivos

2.3 Alcance

2.4 Entregables

Nota: este documento se entrega de forma incremental. Las secciones restantes del acta (organización del proyecto, plan de implementación, plan de recursos, plan financiero, plan de calidad, consideraciones del proyecto y apéndice) se agregan en entregas posteriores.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto “Generador pedagógico de pruebas unitarias (IA Beta)” desarrolla una plataforma web que recibe un fragmento de código en Python o JavaScript/TypeScript, genera pruebas unitarias mediante un modelo de lenguaje y explica el criterio con el que se eligió cada caso, con el fin de que el estudiante aprenda a escribir sus propias pruebas en lugar de depender de la herramienta.

A diferencia de un generador de pruebas convencional, el producto trata la explicación del razonamiento como parte central de la entrega, no como un adorno: cada caso de prueba indica qué cubre y por qué se eligió. El proyecto contempla generación sin necesidad de cuenta (con cuota limitada por IP) y cuentas opcionales con historial persistente.

El proyecto se ejecuta bajo metodología Scrum, en sprints de dos semanas, con fecha límite fija el 1 de diciembre de 2026. Este documento formaliza el inicio del proyecto y establece su visión, objetivos, alcance y entregables principales; las secciones de organización, planeación e implementación se incorporan en entregas posteriores del acta.

# 2. Definición del Proyecto

## 2.1 Visión

Ofrecer a estudiantes de programación de nivel introductorio a intermedio una herramienta que no solo genere pruebas unitarias para su código, sino que les enseñe a razonar qué casos vale la pena probar y por qué, de modo que dejen de depender de la herramienta para escribir sus propias pruebas.

## 2.2 Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web que reciba un fragmento de código, genere pruebas unitarias para él mediante un modelo de lenguaje, y explique el criterio de selección de cada caso, de modo que el estudiante desarrolle la capacidad de escribir sus propias pruebas.

Objetivos específicos:

- Permitir el envío de código en Python y JavaScript/TypeScript. Java y C/C++ quedan fuera del MVP.

- Generar un archivo de pruebas listo para copiar, en el framework convencional de cada lenguaje (pytest, Vitest).

- Acompañar cada caso de prueba con la explicación de qué cubre y por qué se eligió.

- Permitir copiar o descargar el archivo generado.

- Implementar autenticación y persistencia del historial por usuario.

- Controlar el costo operativo mediante límites de uso por usuario y por IP.

- Documentar arquitectura, decisiones técnicas y resultados.

## 2.3 Alcance

El alcance define el marco formal del proyecto: qué cambia en la experiencia del estudiante y qué queda deliberadamente fuera del MVP para que el proyecto sea viable en un semestre.

Dentro del MVP:

- Landing pública con teoría breve de pruebas unitarias, ejemplos y llamada a probar la plataforma.

- Generación sin necesidad de cuenta, con cuota reducida por IP y protección anti-bot (Cloudflare Turnstile).

- Cuenta opcional sin contraseña (magic link) para subir la cuota y guardar historial.

- Editor de código con selección de lenguaje (Python, JavaScript/TypeScript) y framework (pytest/unittest, Vitest/Jest).

- Generación del archivo de pruebas junto con la explicación de cada caso.

- Validación por reglas de framework antes de mostrar el resultado como válido.

- Detección heurística de pruebas tautológicas (assert True, aserciones triviales, mocks amañados) antes de mostrar el resultado, sin ejecutar código.

- Copiar y descargar el archivo generado; historial personal consultable (solo con cuenta).

- Límite de generaciones por periodo, distinto para usuarios anónimos y autenticados.

Fuera del MVP:

- Soporte de Java (JUnit 5) y C/C++ (GoogleTest, Catch2).

- Ejecución de las pruebas generadas y reporte de cobertura.

- Detección de errores o análisis de estilo del código de entrada.

- Cuentas de profesor, grupos o reportes agregados.

- Chat de seguimiento sobre un resultado, análisis de repositorios completos y aplicación móvil nativa.

## 2.4 Entregables

Habiendo definido el alcance del proyecto, se listan los productos principales a entregar:

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Plataforma web funcional | Astro (SSR) + React + Tailwind en Cloudflare Workers: landing, editor de código y despliegue del resultado en streaming. |
| Integración con la API del modelo | Módulo de generación (lib/llm/), prompt de sistema y producción del archivo de pruebas. |
| Explicación por caso de prueba | Parte del mismo flujo de generación: qué cubre cada caso y por qué se eligió. |
| Cuentas opcionales y persistencia | Better Auth (magic link) y Turso; historial de generaciones por usuario. |
| Repositorio de código | Control de versiones y gestión del proyecto. |
| Documentación del proyecto | Carpeta docs/: PRD, arquitectura, costos, plan, metodología, límites. |
| Presentación final del prototipo | Presentación de cierre del proyecto ante el equipo docente. |